Contrato administrativo nº 110/2018

I TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nº 110_/2018

Que Fazem

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.621.714/0001-80, com sede na Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, nesta cidade de Muitos Capões e aqui representado pela Exma. Prefeita Municipal, em exercício, Sra. ELENISE ALVES CABRAL PEREIRA, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada nesta cidade de Muitos Capões/RS, aqui denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa LONGO & SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.484/0001-38, com sede na Rua Julio Borella, nº 1639, sala 21, centro, em Marau (SC), CEP 99.150-000, denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado o presente instrumento, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO – O prazo para a entrega da obra completa fica prorrogado para 03/10/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO – Em razão do acréscimo orçamentário para a adequação do projeto de reforma, o preço do contrato fica acrescido em R$ 54.466,77 (Cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), correspondente a 18,46%, nos termos autorizados pela cláusula sétima da Avença.

cláusula terceira - das DEMAIS CLÁUSULAS – As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor com 02 (duas) testemunhas.

Muitos Capões, em 06 de agosto de 2019.

_________________________________

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS

ELENISE ALVES CABRAL PEREIRA

Prefeita Municipal, em exercício.

________________________________________________

LONGO & SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.______________________________   2. _____________________________

CPF nº  _______________________    CPF nº _________________________